UMOWA Nr ZO/11/11/2017

zawarta w dniu ………… 2020 r. w Szczecinie pomiędzy:

Spółką Wodną ,,Międzyodrze” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, wpisaną do systemu informacyjnego gospodarowania wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego pod numerem 64, NIP 852-000-21-85, REGON 810550009, którą reprezentują:

- ………………….. 	Przewodniczący Zarządu

- …………………..	Członek Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym,

a

firmą ………………………………………….., z siedzibą przy ul. …………………………, NIP……………………, REGON: …………………

które reprezentują:

- ………………………………………

- ………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi wspólnie dalej Stronami, lub pojedynczo - Stroną.

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie” oraz protokół z tego postępowania.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy Strony zawierają umowę o następującej treści:

# § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków z układu retencji” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”.

- Umowa ma na celu przebudowę i rozbudowę systemu transportu ścieków w układzie retencji oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w sposób umożliwiający automatyczne sterowanie przepływem ścieków pomiędzy układem retencji, przepompownią wewnętrzną, przepompownią ścieków dowożonych i głównym ciągiem technologicznym biologicznej oczyszczalni ścieków.

- Zakres umowy obejmuje w szczególności:

1. 	Roboty demontażowe oraz instalacyjno-montażowe w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek oraz w pomieszczeniu dmuchaw:

a/ 	Roboty demontażowe w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek:

- 	demontaż istniejących zasuw odcinających DN 100 - 3 kpl.

- 	demontaż istniejącego przepływomierza DN 100 do ponownego montażu - 1 kpl.;

b/ 	Montaż przepustnic pneumatycznych DN 100 na rurociągach w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek - 3 kpl.

- 	adaptacja istniejącej instalacji tłocznej DN 100 pod montaż nowych przepustnic pneumatycznych DN 100;

- 	montaż przepustnic pneumatycznych DN 100 - 3 kpl.

c/ 	prace instalacyjno - montażowe w zakresie wyposażenia pneumatycznego w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek oraz w pomieszczeniu dmuchaw – dostawa i montaż sprężarki, zaprojektowanie i wykonanie instalacji powietrznej, ciśnieniowej z armaturą - elektrozaworami, filtrami, reduktorami, itp.

d/ 	Przeinstalowanie czujnika przepływomierza elektromagnetycznego DN 100 z rurociągu odpływowego z przepompowni wewnętrznej na rurociąg zbiorczy odprowadzający ścieki do kanału kraty mechanicznej w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek:

- 	montaż przepływomierza DN 100 w miejscu docelowym - na rurociągu zbiorczym pod stropem pomieszczenia, odprowadzającym ścieki do kanału kraty mechanicznej;

- 	adaptacja istniejącej instalacji tłocznej DN 100 po demontażu przepływomierza (uzupełnienie brakującego odcinka rury tłocznej na rurociągu odpływowym z przepompowni wewnętrznej);

- 	próby ciśnieniowe instalacji tłocznej.

2. 	Roboty w zakresie sterowania i automatyki - podłączenie trzech przepustnic pneumatycznych służących do automatycznego sterowania dopływem oraz odpływem ścieków z układu retencji – z zagęszczacza grawitacyjnego, przepompowni wewnętrznej oraz z przepompowni ścieków dowożonych;

a/ 	Wykonanie układu sterowania przepustnic i ich włączenie do istniejącej rozdzielni zasilająco sterowniczej oczyszczalnie biologiczną;

b/ 	Modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego istniejącego sterownika PLC polegająca na dodaniu algorytmu sterowania przepustnicami zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od zamawiającego na etapie realizacji.

c/ 	Modyfikacja istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemu SCADA oczyszczalni biologicznej.

3. 	Przygotowanie do rozruchu, uruchomienie i rozruch technologiczny układu odprowadzania ścieków.

a/	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie instrukcji obsługi układu retencji będącej w posiadaniu Zamawiającego.

b/ 	szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 8 osób.

4. 	Pozostałe prace

Niezależnie od zakresu opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

- 	organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem,

- 	zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

- 	przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego,

- 	prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

- 	uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

- 	prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

- 	opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

i. 	protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:

ii. 	protokołami odbioru technicznego przez użytkownika,

iii. 	Dokumentacją Techniczno-Ruchową wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń;

iv. 	instrukcjami obsługi wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń;

v. 	modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. rysunków obiektów podlegających przebudowie i schematów elektrycznych.

5. 	Forma dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj.

- pliki tekstowe- doc, rtf, txt;

- rysunki techniczne- dwg, dxf;

- obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

6. 	Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie:

a) 	Wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 10.07.2020 r.

b/ 	Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWORB) składających się z:

| Lp. | Numer | Nazwa Specyfikacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | ST – 00 | Wymagania ogólne |
| 2. | SST – 01 | Roboty rozbiórkowe |
| 3. | SST – 02 | Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu |
| 4. | SST – 03 | Roboty w zakresie linii kablowych nn |
| 5. | SST – 04 | Instalacje i wyposażenie technologiczne |
| 6. | SST – 05 | Roboty w zakresie automatyzacji i instalacji AKP |
| 7. | SST – 06 | Roboty malarskie |
| 8. | SST – 07 | Rozruch |

gdzie:

ST 	- oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

SST 	- oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

c/ 	Wyciągu z dokumentacji projektowej:

Rysunki z dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”, „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego, projektowanie i nadzory, Waldemar Łągiewka, Szczecin, 2018 r.

d/ 	Do robót zastosowanie mają także „Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

7. 	Harmonogram realizacji Robót, podział Robót na odcinki

Po podpisaniu Umowy i przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, w tym 1 egz. STWORB.

W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca robót, w porozumieniu z Inżynierem, określi harmonogram czasowy realizacji robót.

Jako minimum w harmonogramie należy podać następujące terminy:

1/ 	rozpoczęcie robót na placu budowy,

2/ 	zakończenie prac instalacyjno-montażowych,

3/ 	uruchomienie instalacji i przystąpienie do rozruchu,

4/ 	szkolenie personelu Zamawiającego,

5/ 	przekazanie zmodernizowanego systemu do eksploatacji, podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót.

Po ustaleniu Harmonogramu należy go przekazać Zamawiającemu.

8. 	Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z Umową, niniejszą siwz, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zgodnie z „Zasadami postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

9. 	Roboty prowadzone będą na pracującej oczyszczalni ścieków. Dlatego należy tak zaplanować i realizować prace, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie procesu technologicznego oczyszczalni w powiązaniu z robotami wykonywanymi w ramach niniejszego Zamówienia. Ewentualne przerwy w pracy powiązanych z Robotami instalacji i systemów oczyszczalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum i każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z kierownictwem oczyszczalni.

10. 	Koszt wszystkich materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych, instalacyjnych, montażu urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania prac tymczasowych (w tym zabezpieczających), organizacji zaplecza budowy oraz czynności serwisowych wykonanego przedmiotu umowy mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 10 umowy.

11. 	Szczegółowy zakres robót określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz ze zmianami wniesionymi przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego.

12. 	Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Zamówienia Strony będą traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony uznają, że Wykonawca nie może z powołaniem się na tę okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

13. 	Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej wykonać kompletny przedmiot zamówienia. Nieujęcie w niniejszym opisie jakiejkolwiek części robót bądź innego elementu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót lub elementów zamówienia w ramach ceny ryczałtowej.

14. 	Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.

UWAGA:

1. 	przy montażu czujnika pomiarowego przepływomierza elektromagnetycznego zastosowanie mają wymagania montażowe producenta.

2. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o postępowaniu ze zdemontowanymi elementami armatury.

# § 2

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …………………

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

- Nadzór inwestorski sprawować będzie …………….…………………………………………, posiadający uprawnienia budowlane ……………...……………………...………..........…….

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.

# § 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ( 1, zgodnie z dokumentacją Zamawiającego, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją Zamawiającego oraz postanowieniami umowy i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

# § 5

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego

oświadczenia.

- Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wymagają zgody Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.

# § 6

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać siłami własnymi i z własnych materiałów cały zakres rzeczowy robót za wyjątkiem dostaw i robót objętych dostawą inwestorską.

# § 7

- Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- przekazać Wykonawcy dokumentację niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy.

- dokonać odbioru wykonanych prac,

- zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z  wymaganiami Zamawiającego i ofertą, która stanowi integralną część umowy.

# § 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w ( 1, w terminie, z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

- W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

a/ 	zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp;

b/ 	oznakowania terenu poprzez umieszczenie wymaganych tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robót zgodnie z przepisami BHP;

c/ 	prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

d/ 	prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym w zakresie robót mogących mieć wpływ na pracę oczyszczalni ścieków;

e/ 	prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

f/ 	wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

g/ 	realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu wskazanego w § 1, ust 7 oraz bieżących uzgodnień,

h/ 	zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i o wadach jakościowych materiałów,

i/ 	przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

j/ 	niezwłocznego usunięcia ujawnionych usterek,

k/ 	wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z opisem przedmiotu niniejszej Umowy.

# § 9

1. 	Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020 r. Za termin zakończenia robót uważa się termin podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.	Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót - na wykonane roboty i na zastosowane materiały, niezależnie od gwarancji producenta.

3. 	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt każdą wadę roboty będącej przedmiotem umowy. Termin usunięcia wady w każdym przypadku zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

4. 	Czas na usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji – nie dłuższy niż 7 dni od momentu powiadomienia - dotyczy istotnych usterek warunkujących prawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków. Dla usterek nie warunkujących prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie realny i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie.

5. 	Wady będą stwierdzane i klasyfikowane protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem oględzin.

6. 	Wykonawca, niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. 	Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów.

# § 10

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości brutto ……………. zł,

(słownie złotych: ……………………………………………………………………., 00/100)

w tym podatek VAT: …………………

(słownie złotych: ……………………………………………………..…………….., 00/100)

Wysokość wynagrodzenia netto …………………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………, 00/100)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy za wyjątkiem kosztów odwodnienia wykopu zgodnie z zapisami w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy.

# § 11

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §10 ust. 1 będzie jedna faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

- Ewentualne koszty odwadniania wykopu zostaną rozliczone odrębną fakturą, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu robót odwodnieniowych i zasypaniu wykopu, ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Przedstawiciela Zamawiającego, ustaleniu ich ilości w wysokości wynagrodzenia za te roboty zgodnie z warunkami określonymi w §1 ust.5.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót podwykonawców, załącznikiem do faktury, będą oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów.

- Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności faktury – w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

# § 12

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

# § 13

Wykonawca, najpóźniej do dnia podpisania umowy, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

# § 14

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

  - Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

  - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.  W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi, gwarancji za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

# ( 15

- W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wykonanych utworów oraz wszystkich sporządzonych egzemplarzy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie używania, w tym w celu przeprowadzenia postępowania ws udzielenia zamówienia na budowę konstrukcji stanowiącej przedmiot opracowania;

  - w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - dokonywania w sporządzonym opracowaniu zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego (zezwolenie Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych);

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność nośników na których Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy.

# ( 16

  - Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy, treść zapytania ofertowego, dokumentacja Zamawiającego, Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze” oraz Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# ( 17

1. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. 	Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny w Szczecinie.

  - Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

……………………………..……………	………………..…………………………